**План мероприятий ("Дорожная карта")**

Администрации муниципального образования

Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области

по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Ход исправления дорожной карты |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы | | | | |  |
| **1.** | **Приобретение строительных материалов для строительства здания насосной д.Кемполово** | | | | |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2016 года | Администрация муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | 3 квартал 2016 года |
| 1.2. | Выполнение работ по приобретению строительных материалов для строительства здания насосной д.Кемполово | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация | Приобретение строительных материалов для строительства здания насосной д.Клопицы | 3 квартал 2016 года |
| 2. | **Обустройство площадки для сбора ТБО пос.Жилгородок** | | | | |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2016 года | Администрация муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | 3 квартал 2016 года |
| 2.2. | Выполнение работ по обустройству площадки для сбора ТБО пос.Жилгородок | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация | Обустройство площадки для сбора ТБО пос.Жилгородок | 3 квартал 2016 года |
| 3 | **Обустройство подъезда к пожарному водоему д.Медниково** | | | | |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2016 года | Администрация муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | 3 квартал 2016 года |
| 3.2. | Выполнение работ по обустройству подъезда к пожарному водоему д.Медниково | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация | Обустройство подъезда к пожарному водоему д.Медниково | 3 квартал 2016 года |
| 4 | **Приобретение уличных светильников д.Ольхово** | | | | |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь 2016года | Администрация муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |  |
| 4.2. | Приобретение уличных светильников д.Ольхово | Июнь 2016 года | Подрядная организация | Приобретение уличных светильников д.Ольхово |  |
| 5 | **Приобретение уличных светильников д.Греблово** | | | | |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь 2016года | Администрация муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |  |
|  | Приобретение уличных светильников д.Греблово | Июнь 2016 года | Подрядная организация | Приобретение уличных светильников д.Греблово |  |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы | | | | |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | 2,3 кварталы 2016 года | Администрация муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | приемка и оплата выполненных работ | 3 квартал 2016года |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 10 числа следующего за отчетным периодом | Администрация муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | отчет по освоению объемов в соответствии с Соглашением |  |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

Глава администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Комарова Т.В./

МП