АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КЛОПИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 14.02.2017 г. № 17

«Об утверждении плана мероприятий ("Дорожной карты") администрации МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области в 2017 году"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий  ("Дорожная карта")  Администрации муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2017 году (Приложение)

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава администрации

МО Клопицкое  сельское поселение					Т.В.Комарова

|  |  |  | Приложение к постановлению № 17 от 14.02.2017г. |
| --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий ("Дорожная карта") Администрации муниципального образованияКлопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области " в 2017 году. |
|  | I.Общее описание "дорожной карты" |
|  | Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансирумых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |
|  | Целями "дорожной карты" являются: |
|  | оптимизация этапов и сроков выполнения работ; |
|  | упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию. |
|  | II.Формирование муниципальной программы |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| II.Формирование муниципальной программы |
| 1 | Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ. | В срок до 17 февраля текущего финансового года. | Администрация МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ. |
| 1 | Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области ". | В срок до 17 февраля текущего финансового года. | Администрация МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ. |
| 2 | Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования. | В срок до 17 февраля текущего финансового года. | Администрация МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Распоряжение Администрации МО, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты. |
| II | Контроль за реализацией муниципальной программы,финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |
| 1 | Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2016 году за счет средств дорожного фонда. | В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградсмкой области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. | Администрация МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ. |
| 2 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоениею объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области | Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года. | Администрация МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоениею объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области. |
| 3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов. | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий. | Администрация МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использованиебюджетных средств |
| III | Реализация муниципальных программ,финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |
| б) | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах. |
|  | в том числе по плану мероприятий и по объектам: |  |  |
| 1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 1.1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования муниципального значения к многоквартирному дому № 4 д.Клопицы Волосовского района Ленинградской области | В срок до 15.04.2017г. |  | Подрядчик - |
| 2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до 30 мая 2017г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |
| 2.1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования муниципального значения к многоквартирному дому № 4 д.Клопицы Волосовского района Ленинградской области | В срок до 30.05.2017г. | Администрация МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Подрядчик - |
| 3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Акт ввода объекта в эксплуатацию. |
| 3.1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования муниципального значения к многоквартирному дому № 4 д.Клопицы Волосовского района Ленинградской области | В срок до 30.06.2017г. |  | Утвержден 30.06.2017г. |
| IY | Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока. |
| 1 | Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период . | В течение гарантийного периода. | Эксплуатирующая организация объекта. | Выявление недостатков технического состояния объекта. |
| 2 | Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта. | В течение гарантийного периода. | Подрядная организация | Выявление недостатков технического состояния объекта. |
| 3 | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. | В течение гарантийного периода. | Администрация МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика. |
|  |  |  | Администрация муниципального образования Ленинградской области |  |
|  |  |  | Глава Администрации |  |
|  |  |  | _____________/ Т.В.Комарова / |  |
|  |  |  | МП |  |